📁 1. Projektordner anlegen (Pflicht!)

Erstelle auf deinem PC einen Hauptordner:

Wasserzaehler_Projekt_Tareq

💡 Warum?
Du musst später jede Entscheidung, jede Änderung und jede Grafik nachweisen.
Mit dieser Struktur bist du bereits besser als 80 % der Prüflinge.

📝 2. Projekt-Tagebuch starten (ganz wichtig für IHK)

Erstelle eine Datei:

Projekt_Tagebuch.docx

Dort schreibst du jeden Projekttag hinein:

- Datum

- Was du gemacht hast

- Zeit in Stunden

- Probleme/Änderungen

Beispiel:

05.11.2025 – 1 Stunde

Kickoff mit Energiemanagement und Projektbetreuer.

Projektziele bestätigt. Keine Änderungen.

💡 Ohne Projekt-Tagebuch wird die Dokumentation am Ende die Hölle.

💬 3. Kickoff-Termin durchführen

Mit:

- Energiemanagement

- Betreuer (Thomas)

Ergebnis ins Tagebuch:

- Ziele bestätigt

- optionale MQTT-Liveanzeige geklärt

- SQL-Tabellenstruktur bestätigt

- Welche Filter benötigt werden?

🔧 4. Testumgebung bereitstellen

Du brauchst sofort:

✔ Funktionsfähige MSSQL-Testdatenbank
✔ IIS-Webserver (mit aktivierter Node.js-Unterstützung)
✔ Zugang zu:

- MSSQL-Verbindungsdaten

- API-Token

- AD-Gruppenzuordnung
✔ Testdaten (Tage nachbauen oder echte Daten)

📘 Jetzt starten wir Phase 1: Projektvorbereitung & Kickoff (3 h)

Diese Phase besteht aus 5 Schritten, die du jetzt nacheinander machst.
Ich zeige dir jeden Schritt genau:

1️⃣ Kickoff durchführen (1 h)

Themen:

- Was soll angezeigt werden?

- Welche Zeiträume?

- Nur Tageswerte oder auch Live/MQTT?

- Welche Filter?

- Welche Nutzer haben Zugriff?

- Benötigt die Visualisierung bestimmte Farbschemata?

Ergebnis: in Projekt-Tagebuch eintragen.

2️⃣ Pflichtenheft-Entwurf erstellen (1 h)

Ich erstelle das Pflichtenheft gerne mit dir.
Du brauchst dafür:

- Pflichtanforderungen ✔

- Kann-Anforderungen ⚪

- Nicht-Ziele ❌

- Funktionale Anforderungen

- Nicht-funktionale Anforderungen

Wenn du möchtest, kann ich dir eine fertige Vorlage erstellen.

3️⃣ Technische Grundlagen dokumentieren (1 h)

Das kommt alles ins Pflichtenheft:

Systemumgebung

- IIS Host

- Node.js Runtime

- MSSQL DB

- Chart.js Library

- Express.js

- MSSQL.js

- CORS

- HTML/CSS/JS

Architektur grob definieren

Frontend → Backend → MSSQL
(optional: MQTT → WebSocket → Chart.js)

📗 Phase 2: Analyse & Planung (8 h)

Wenn du soweit bist, beginnen wir damit:

- Datenpunkte definieren

- SQL-Queries planen

- Sicherheitskonzept festhalten

- Risiken analysieren

- Wirtschaftlichkeit detailliert rechnen

Diese Phase machen wir zusammen, sobald du sagst:

„Ich bin bereit für Phase 2.“

🔥 Jetzt meine Frage an dich:

➤ Möchtest du, dass ich dir jetzt direkt das Pflichtenheft erstelle, sodass du es nur noch speichern musst?

Oder

➤ sollen wir zuerst das Projekt-Tagebuch anfangen?

Sag nur „Pflichtenheft“ oder „Tagebuch“ – und wir starten.